Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №3 «Ручеек» п. Тура»

| Принято на заседании педагогического совета Протокол № ____ от «___»__________20___г. | Утверждаю: Заведующая МБДОУ «Детский сад №3 «Ручеек» _____________/О.В.Кожевникова/ |
| --- | --- |

# Проект по благоустройству территории детского сада

# «Детский сад – территория счастливого детства»

# Составители: педагогический коллектив

# МБДОУ «Детский сад №3 «Ручеек»

# п. Тура ЭМР Красноярского края

Паспорт проекта

Название.«Детский сад – территория счастливого детства»

Автор.Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад №3 «Ручеек»

Участники проекта.Проект направлен всех участников образовательного процесса: педагоги, специалисты, родители (законные представители) и дети МБДОУ «Детского сада №3 «Ручеек». В реализации проекта задействованы: 20 сотрудников, 80 родителей, 60 детей.

Сроки реализации. 2 года

1ый этап Организационный 2019 – 2020. Ответственные: заместитель заведующей по УВР, зам. по безопасности, зам. по АХЧ.

2ой этап Основной 2020 -2021. Ответственные: заместитель заведующей по УВР,зам. по безопасности, зам. по АХЧ, воспитатели групп.

3ий этап Завершающий 2021.Ответственные: заместитель заведующей по УВР, зам. по безопасности, зам. по АХЧ.

Место. 648000, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, поселок Тура, ул. Гагарина, д. 24 А

Ресурсное содержание инновационного проекта. Бюджетное и внебюджетное обеспечение.

| № п/п | Содержание | страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектная документация | 4 |
| 2 | Цель. Задачи. | 4 |
| 3 | Актуальность. Новизна проекта. | 5 |
| 4 | Ожидаемый результат. Анализ содержания территории ДОУ. | 5 |
| 5 | Основные требования к благоустройству детских площадок в ДОУ. | 6 |
| 6 | Содержание этапов проекта. | 8 |
| 7 | Рабочий план по реализации проекта. | 10 |
| 8 | Содержание массовых мероприятий по проекту. | 12 |

Проектная документация.

## Перечень нормативных документов.

Проект выполняется с соблюдением правил и норм следующих документов:

- ФГОС дошкольного образования от 17.10.2013 г.

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарные правила и нормы для ДОО»

- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок»

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»

- СП 252.1325800.2016 «Детские сады»

Цель.

Улучшение экологического и эстетического состояния территории ДОУ, рационального ее использования в соответствии с воспитательно - образовательными задачами.

Задачи.

- Оборудовать участки МБДОУ «Детского сада №3 «Ручеек» в соответствии с современными санитарно – эпидемиологическими требованиями.

- Зонировать территории, примыкающие к зданию ДОО.

- Создать художественно – эстетическое оформление участков.

- Обеспечить безопасное и комфортное времяпрепровождение детей на открытом воздухе с учетом интересов разновозрастных групп.

- Обеспечить разнообразие детского досуга путем устройства различных видов зон.

- Привлечь детей к опытно – экспериментальной деятельности.

- Использовать дополнительные возможности (бюджетные и внебюджетные средства) для приобретения оборудования.

- Вовлечь в процесс благоустройствавсех участников образовательного процесса.

Оборудовать в соответствии с современными требованиями:

- спортплощадку;

- игровые площадки;

- цветники;огород;

- «Поляну сказок»;

- художественно - эстетические площадки «Птичий двор»; «Эвенкийское стойбище».

Сроки выполнения проекта. 2 года

Актуальность, новизна проекта.

При проектировании современного детского сада особые требования предъявляются не только к самому зданию, но и к его внешнему виду, благоустройству и озеленению территории. Воспитанники проводят в детском саду большую часть активного времени, их пребывание в нем должно быть комфортным, безопасным и эстетически благоприятным. Особую роль в обеспечении этой цели играет грамотное благоустройство и озеленение территории. Главная задача благоустройства территории – это более полное удовлетворение запросов родителей и интересов детей.

Наш проект характеризуется наличием разнообразных зон на территории ДОУ ивовлеченностью всех участников образовательного процесса в благоустройство территории ДОО.

Принципиальная новизна проекта заключается в разработке и создании оригинальной среды на территории детского сада, позволяющей привлечь внимание и быть конкурентно способной на рынке образовательных услуг. Предметно – пространственная среда территории ДОУ будет содержательно насыщенной, доступной и безопасной.

Ожидаемый результат.

По отношению к социуму: быть конкурентоспособным бюджетным учреждением, предоставляющим доступные качественные образовательные услуги, удовлетворяющие потребностям социума.

По отношению к коллективу: создание условий для профессионального творческого и личностного роста сотрудников, обеспечение комфортного нравственно – психологического климата.

По отношению к детям: обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья, освоение основной общеобразовательной программы, ориентируясь на общечеловеческие ценности.

Анализ содержания территории.

Улучшение условий жизни, технический прогресс и новые задачи развития общества обострили вниманиек эстетике оборудования и оформлению участков ДОУ. Наш детский сад так же решил вплотную заняться благоустройством территории, созданием условий для деятельности детей на участках.

Для работы над проектом был проведен анализ исходного состояния территории. Территория нашего ДОУ составляет 4470 кв.м. Детский сад функционирует с 1978года, поэтому пришлось убрать с участков устаревшее оборудование и установить новое. В связи с нехваткой имеющегося оборудования, мы планируем оснастить территорию и участки детского сада новым оборудованием, а также создать объекты, обеспечивающие разнообразную деятельность детей и взрослых по следующим направлениям: оздоровительное, познавательное, эстетическое, игровое.

Для художественно – эстетического оформления территории ДОУ необходимо разбить клумбы, цветники с однолетними и многолетними цветами. Более интересно оформить веранды для повышения интереса детей к посещению детского сада.

В детском саду нет зоны для наблюдений,  исследований за почвой и растениями, для выработки навыков ухода за различными культурами. С этой целью мы создадим огород.

Нет тематического оформления. С этой целью планируем создать «Поляну сказок», «Птичий двор», «Эвенкийское стойбище».

На территории ДОУ есть спортивная площадка, но она не оборудована. Необходимо создать тропу здоровья, закупить футбольные ворота, кольца для метания, баскетбольные стойки.

В настоящее время на территории детского сада оборудованы  4 песочницы и 4 веранды. Нет песочницы у средней группы, нет веранды у подготовительной группы.

### Основные требования к благоустройству детской площадки в ДОО.

- Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 проектом благоустройства участка детского сада должно быть предусмотрено выделение под зоны игровых и спортивных площадок для детей площади не менее 9 м2 на каждого ребенка из старших возрастных групп и не менее 7 м2 – из младших групп. Их суммарная площадь не должна превышать 15 % от всей площади участка ДОО.

- Под озеленение детского сада выделяется не менее 50 % от всей площади участка. Для районов Крайнего Севера допускается снижение ее до 20 %. К общей зоне озеленения относятся также рекреационные площадки и дорожки, не имеющие искусственных покрытий. Все зоны должны быть связаны между собой сетью дорожек.

- Деревья следует сажать не ближе 5 м от зданий, в 2 м от зон расположения подземных коммуникаций и в 10 м от краев дорожек. Важным элементом является обеспечение водоотведения и дренажа поверхностных вод по всей территории участка.

- Площадку для спортивных занятий не рекомендуется располагать под кронами высоких деревьев, т. к. она должна иметь хорошее освещение и обеспечивать хорошую просматриваемость.

Исходя из того факта, что благоустройство и озеленение территории ДОО регулируется нормативными документами, при разработке плана озеленения детского сада следует придерживаться рекомендаций по составу зеленых насаждений.

Количество рекомендованных зеленых насаждений.

Растения, рекомендованные к озеленению:

- деревья лиственные;

- невысокие хвойные деревья и кустарники;

- неколючие ягодные кустарники;

- цветы однолетние и многолетние;

- газонная трава, устойчивая к вытаптыванию.

Растения, непригодные для озеленения:

- растения-аллергены;

- кустарники и деревья с несъедобными плодами;

- колючие цветы и кустарники;

- млечники и растения, содержащие вредные вещества и высокую концентрацию эфирных масел.

Рекомендуемое расположение растений для озеленения участка детского сада:

- периметр участка – одиночные деревья с плотной кроной;

- внешний периметр – сплошная изгородь из кустарников;

- внутренний периметр – групповые посадки кустарников;

- периметр детских площадок – одиночные деревья с ажурной кроной или группы невысоких деревьев.

Важно: деревья должны быть размещены таким образом, чтобы не создавать лишней тени.

### 1. Организационныйэтап.

Подготовка к благоустройству и озеленению силами коллектива будет осуществляться в определенной последовательности. Организуется родительское собрание – «Благоустройство детского сада». На собрании утверждается план мероприятий.

План родительского собрания.

- Создание творческой группы.

- Утверждение проекта.

- Разработка календарного плана работ.

- Формирование коллектива родителей, педагогов.

### 2. Основной этап.  Реализация проекта.

Благоустройство территории детского сада осуществляется в благоприятный для этого сезонный периоди когда режим функционирующего учреждения загружен минимально (летний).

Озеленение территории детского сада проводится совместно с детьми и их родителями. Это дает положительный воспитательный результат, учит детей взаимодействию в коллективе и к растениям, которые дети посадят своими руками, они будут относиться с особой заботой.

Ежегодно проводятся конкурсы среди групп на оформление прогулочного участка и цветников, закрепленных за группами.

## Порядок мероприятий.

- реконструкция имеющегося игрового оборудования на участках,

- оформление участков в соответствии с задачами проекта и требованиями охраны жизни и здоровья детей,

-озеленение территории ДОУ,

- создание огорода,

- создание «Поляны сказок»,

- создание «Птичьего двора»,«Эвенкийского стойбища»,

- оборудование спортивной площадки,

- дополнение участков тропами здоровья.

3. Завершающий этап.

Благодарность родителям, выраженная от имени администрации ДОУ по окончании работ, является важным стимулирующим фактором. Организуется общее собрание, на котором выражается благодарность за совместную работу родителям, принявшим участие в благоустройстве территории. Фотоматериал с хронологией мероприятий на всех этапах совместной работы размещается на стендах групп, на сайте ДОУ.

В результате мы получим благоустроенную территорию МБДОУ «Детский сад №3 «Ручеек» в соответствии с приоритетными направлениями деятельности ДОО, а именно:

- ЭКО система ДОУ,

- условия для охраны и укрепления здоровья детей,

- активная, творческая группа педагогов и родителей ДОУ,

- индивидуальный образ территории МБДОУ «Детского сада №3 «Ручеек» в поселке Тура и, как следствие, повышение имиджа нашего ДОУ.

Рабочий план по реализации проекта.

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап. 2019-2020 |  |  |
| Изучение материала по истории и стилям ландшафтного дизайна. Сбор и анализ информации по данной теме. | Зам.заведующего по УВР Ст. воспитатель Воспитатели | 2019 |
| Общее собрание коллектива: - определение цели и задачи проекта - создание творческой группы | Заведующий Зам.заведующего по УВР Ст. воспитатель Творческая группа | 1-ое полугодие 2020 |
| Разработка проекта. Изучение особенностей территории ДОУ. |  |  |
| Разработка плана озеленения территории ДОУ: -создание эскизов участков - подбор цветов и растений, деревьев и кустарников | Зам. по АХЧ Творческая группа | 2-ое полугодие 2020 |
| План работы с родителями по благоустройству ДОУ. | Зам.заведующего по УВР Воспитатели |  |
| Деятельностный этап. 2020-2021 |  |  |
| Приобретение необходимого материала и оборудования для реализации проекта. | Заведующий Зам. по АХЧ | 2020-2021 |
| Оформление и облагораживания спортивной площадки. | Зам. по АХЧ Педагоги | 2-ое полугодие 2021 |
| Изготовление «Птичьего двора», «Поляны сказок», «Эвенкийского стойбища». | Зам.заведующего по УВР Зам. по АХЧ Педагоги. Родители | 2021 |
| Посадка семян на рассаду. | Воспитатели | 2-ое полугодие 2021 |
| Санитарная обрезка и побелка, омолаживание деревьев и кустарников. | Зам по АХЧ Воспитатели | Май |
| Покраска крылечек. | Зам по АХЧ Воспитатели | Май - июнь |
| Изготовление табличек – указателей с названием растений. | Ст. воспитатель | Май |
| Завоз земли для цветников, песка для песочниц. | Зам. по АХЧ | Июнь |
| Составление дизайна огорода, распределение грядок, посадка саженцев: черной и красной смородины, жимолости. Посадка овощных культур на огороде. | Творческая группа Родители Воспитатели | 1-ое полугодие 2021 Июнь |
| Дополнение участков тропами здоровья. | Воспитатели | Июнь |
| Обновление / дополнение цветников на участках, территории ДОУ. | Ст. воспитатель Воспитатели | Июнь |
| Посадка цветов. |  |  |
| Уход за огородом и цветниками: прополка, рыхление, полив. | Воспитатели Дети | Лето – осень |
| Сбор урожая на огороде. | Ст. воспитатель Воспитатели | Август - сентябрь |
| Заключительный этап. 2021 |  |  |
| Итоговая презентация «Детский сад начинается с участка» (на сайте ДОУ) | Зам.заведующего по УВР | Сентябрь |
| Подведение итогов. | Ст. воспитатель | Октябрь |

Содержание массовых мероприятий по проекту.

| Мероприятие | Ответственные | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| - Работа с детьми. |  |  |
| Спортивное развлечение «Зеленый огонек». | Зам.заведующего по УВР Ст. воспитатель Педагоги | Июль |
| Трудовые поручения: полив, рыхление, прополка. |  | Июнь - август |
| Конкурс «Наш участок краше всех». |  | Август |
| Экскурсии в детские сады «Самая красивая клумба». |  | Август |
| Сбор урожая, природного материала. |  | Август - сентябрь |
| - Работа с педагогами. |  |  |
| Посадка семян для рассады. | Зам.заведующего по УВР Зам. по АХЧ Ст. воспитатель | Апрель |
| Разработка планов – схем обустройства участков. |  | Май |
| Трудовой десант «Землю ты не обижай и на ней цветы сажай». |  | Май - июнь |
| Конкурс на лучшее оформление участка «Наш участок краше всех». |  | Август |
| - Работа с родителями. |  |  |
| Акция «Все на субботник». | Зам.заведующего по УВР Ст. воспитатель Воспитатели | Май - июнь |
| Организация Почтового ящика для внесения предложений по благоустройству территории ДОУ. |  | Май |
| Конкурс схем-проектов «Наш участок» для каждой возрастной группы. |  | Май |
| Трудовой десант «Землю ты не обижай и на ней цветы сажай». |  | Июнь |
| Конкурс рисунков, стендов «Я люблю наш детский сад». |  | Август - сентябрь |